Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 04.03.2017 г. № 70

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка

и весеннего половодья на территории Целинного района

Алтайского края в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возложение координации деятельности органов управления и сил Целинного районного звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Целинного района (Гилев Г.В.) | На период паводка | Глава Администрации Целинного района Бирюков В.Н. |
| 2 | Проведение заседания Комиссии по ЧС и ПБ Администрации Целинного района с повесткой: «Утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка и весеннего половодья на территории Целинного района» | 15.03.2017 | Председатель Комиссии по ЧС и ПБ Администрации Целинного района Гилев Г.В. |
| 3 | Информирование глав администраций сельских советов о ходе подготовки к выполнению плана мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка и весеннего половодья на территории Целинного района на Совете глав администраций при Главе Администрации Целинного района | 16.03.2017 | Председатель Комиссии по ЧС и ПБ Администрации Целинного района Гилев Г.В. |
| 4 | Ведение мониторинга прохождения паводка и весеннего половодья на территории Целинного района, взаимодействие сил и средств Целинного районного звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС в период паводка (половодья), информирование сельских поселений, учреждений, организаций о складывающейся обстановке по паводку. | На период паводка | Начальник (дежурные диспетчеры) ЕДДС Администрации Целинного района |
| 5 | Создание оперативных групп на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем на подведомственной территории. | До 25 марта 2017 г | Главы администраций сельских советов района |
| 6 | Разработка планов проведения мероприятий по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов сельсоветов, сохранности их имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений в период пропуска паводка и половодья весной 2016 года. | 25 марта 2017 г. | Главы администраций сельских советов района |
| 7 | Назначение ответственных лиц для осуществления контроля (сбора информации) за состоянием уровня паводковых вод по созданным водомерным постам на ГТС, реках, водоемах для дальнейшей передачи информации в отдел ГОЧС и МР ( ЕДДС Администрации Целинного района) о складывающейся на подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и принимаемых мерах. | До 01 апреля 2017 г. | Главы администраций сельских советов района |
| 8 | Выполнение мероприятий, изложенных в п.5.1 Постановления Администрации Целинного района «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвра - щению подтоплений объектов и территорий Целинного района» | На период паводка | Главы администраций сельских советов района |
| 9 | Выполнение противопаводковых мероприятий, изложенных в п.5.7, п. 7, Постановления Администрации Целинного района «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвра - щению подтоплений объектов и территорий Целинного района» | На период паводка | Совместно главы администраций сельских советов района, ООО «Вода» (Манаева Л.В.), ГУП «Целинное ДРСУ» (Анисимов Н.В.), ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО ВЭС Целинные РЭС |
| 10 | Выполнение противопаводковых мероприятий, изложенных в п.5.3 Постановления Администрации Целинного района «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвра – щению подтоплений объектов и территорий Целинного района» | На период паводка | МО МВД России «Целинный» (Соловей Е.М.) |
| 11 | Выполнение противопаводковых мероприятий, изложенных в п.5.5 Постановления Администрации Целинного района «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвра – щению подтоплений объектов и территорий Целинного района» | На период паводка | КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (Евсюкова О.Н.) |
| 12 | Выполнение противопаводковых мероприятий, изложенных в п.6 Постановления Администрации Целинного района «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвра – щению подтоплений объектов и территорий Целинного района» относительно ГТС на р. Большая Речка | На период паводка | Глава Администрации Хомутинского сельского совета Шпетных С.В. |
| 13 | Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов. | На период паводка | Отдел по делам ГО ЧС и МР Администрации Целинного района (Зарва М.А.), редакция газеты «Восток Алтая» |

Начальник отдела по управлению делами

Администрации района                                                                                                  Г.А. Кулебякина

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 04 марта 2016 г. № 70

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

по проведению безопасного прохождения паводка

и весеннего половодья на территории Целинного района

Алтайского края в 2016 году.

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Служебный телефон | Домашний адрес | Домашний телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гилев Г.В. | Первый заместитель главы Администрации Целинного района | 2-13-32 | С. Целинное, ул. Элеваторная 21-1 | 2-14-49 |  |
| 2 | Носков В.Н. | Начальник 25 ПЧ ФПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК» | 2-16-83 | С. Целинное, пер. Островского 17 а | 2-19-83 |  |
| 3 | Зарва М.А. | Начальника ГО ЧС и МР Администрации Целинного района | 2-13-36 | С. Целинное, ул. Партизанская 38 | 2-16-81 |  |
| 4 | Анисимов Н.В. | Начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «Филиал Целинный» | 2-12-91 | С. Целинное, ул. Социалистическая 11«б»-1 | 2-18-07 |  |
| 5 | Евсюкова О.Н. | Главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ» | 2-14-47 | С. Целинное, ул. Партизанская 18 | 9030733753 |  |
| 6 | Клинников А.Б. | Начальник УВ по Целинному району | 2-11-71 | С. Целинное, ул. Сосновая 21-2 | 9095060374 |  |
| 7 | Соловей Е.М. | Начальник МО МВД России «Целинный» | 2-13-33 | С. Целинное, ул. Красноармейская 2 «А» | 9609403711 |  |

Начальник отдела по управлению делами

Администрации района                                                                                                  Г.А. Кулебякина